DA21 SARL AU

SUIVI DES DEVIS — Bouclage du programme GO SIYAHA (15 vélos)

Programme primable : 983 485 DH TTC  |  Prime 35 % : 344 220 DH  |  ICE 003934997000054

1. Devis MANQUANTS à obtenir (primables)

| # | Poste | Fournisseur type | TTC (DH) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Climatisation + mobilier + tapisserie + tapis + tables + sonorisation DJ (tente / restauration) | Équipement & mobilier | 80 000 |
| 2 | Atelier cuisine : 2 congélateurs, 1 réfrigérateur, fontaine eau froide, ustensiles, économat | Équipementier cuisine | 45 000 |
| 3 | Installation solaire + pompe | Installateur solaire | 70 000 |
|  | TOTAL DEVIS MANQUANTS |  | 195 000 |

2. Devis DÉJÀ obtenus / en cours

| Poste | Fournisseur | TTC (DH) | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Construction + aménagement travaux | Sté de construction | 440 000 | Obtenu |
| Paintball | STARJAD | 139 200 | Obtenu (à signer DA21) |
| E-bike 15 vélos | Decathlon | 142 485 | Obtenu |
| Accessoires & sécurité e-bike | Decathlon | 18 002 | Obtenu |
| Architecte — frais préliminaires | Architecte / BET | 38 000 | En attente |
| Divers & imprévus | — (provision) | 10 000 | Pas de devis |

3. Hors primable (devis séparé)

| Poste | Fournisseur | TTC (DH) |
| --- | --- | --- |
| Piscine (prestation complémentaire) | Pisciniste | 100 000 |

4. Vérification du bouclage

| Élément | TTC (DH) |
| --- | --- |
| Devis obtenus / en cours (primables) | 788 485 |
| + Devis manquants (primables) | 195 000 |
| = TOTAL PROGRAMME PRIMABLE | 983 485 |
| Hors primable (piscine) | 100 000 |
| BFR / fonds de roulement | 20 000 |
| = TOTAL PROJET | 1 103 485 |

5. Points de vigilance

• Tous les devis au nom de DA21 SARL AU (ICE 003934997000054), datés, signés, cachetés.

• Matériel et équipements : état NEUF.

• Règlement par virement sur le compte bancaire de DA21.

• Devis Decathlon : faire corriger l'entête des colonnes HT/TTC (total e-bike 142 485 TTC correct ; HT réel 118 737).

• Architecte : devis en 2 lignes — études/conception 31 667 HT (frais préliminaires) + maîtrise d'œuvre 18 333 HT.

• Plan archi cuisine : à simplifier en « atelier cuisine / économat » (pas de cuisine de restaurant ni chambres froides) pour rester cohérent avec le concept ferme-à-l'assiette.